IMPLANTAÇÃO DO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED) NAS SECRETARIAS DO ESTADO DO PARÁ UTILIZANDO OS SISTEMAS PAE (3 E 4.0)

Natany Soares Leite¹; Ana do Socorro Bandeira do Carmo²; Altem Nascimento Pontes³

¹Especialista em Gestão Pública com Ênfase em Gestão do Conhecimento nas Organizações Públicas (EGPA). SEPLAD. natanyleite@gmail.com

²MBA em Gestão Pública (ENAP). SESPA.

³Doutor em Ciências Físicas. Professor e Pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Estado do Pará. Professor da Universidade Federal do Pará

RESUMO

O processo de implantação do Gerenciamento Eletrônico de Documentos na Secretaria de Planejamento e Administração – SEPLAD e na Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA, com ênfase na utilização do Sistema de Processo Administrativo Eletrônico - PAE (3 e 4.0), possibilitou a criação e tramitação em tempo real de documentos de forma 100% eletrônica. Desta forma, o objetivo deste trabalho é expor os benefícios que esta implantação proporcionou referente ao gerenciamento dos processos. A metodologia utilizada foram as pesquisas bibliográficas através de livros impressos e digitais, artigos e sites, pretendendo adquirir base teórica, afim de absorver os conhecimentos necessários sobre a prática pretendida, utilizando uma abordagem qualitativa, para a concretização da pesquisa foram feitas as seguintes etapas: levantamento do diagnóstico do acervo documental; definição do Sistema a ser utilizado (manutenção do PAE 3 e inicialização do PAE 4.0); preparação da infraestrutura tecnológica (adequação da máquinas/aquisição de scanners); definição da equipe de implantação (Publicação da Portaria); definição do escopo do piloto, revisão dos fluxos do trabalho; definição de organograma; realização de treinamentos; implantação do piloto (utilização interna do sistema); avaliação e realização dos ajustes necessários e acompanhamento do processo de utilização (etapa contínua). O resultado alcançado foi a implementação do sistema e redução do uso do papel, proporcionando o uso mais consciente até a extinção total dos processos físicos com acompanhamento via relatórios gerenciais que levam em conta os processos produzidos em meio físico versos em meio eletrônico, a partir dos resultados apresentados foram estabelecidos novos marcos legais para ampliação da ferramenta, estão sendo aplicada periodicamente pesquisa de satisfação aos usuários em relação a ferramenta, com vistas a melhorar a usabilidade por parte dos servidores que operacionalizam no dia a dia o Processo Administrativo Eletrônico –PAE. Por fim, frisando o compromisso com a sustentabilidade e a preservação ambiental, diminuindo a utilização do papel e conscientizando seu uso de forma racional dentro de ambas as Secretarias, gerando também benefícios diretos tanto para a vida funcional do servidor público quanto para a modernização dentro da SEPLAD e da SESPA e, sucessivamente, melhorias quanto a prestação de serviços para o cidadão.

Palavras-chaves: Gestão Eletrônica. Sustentabilidade. Preservação Ambiental

Escolha da área de interesse no simpósio: Políticas Públicas, Legislação, Governança e Gestão Ambiental