OBRAS ESTRUTURANTES DA COP30 EM BELÉM: INVESTIMENTOS, TERRITÓRIOS E LEGADOS URBANOS

Ronaldo Florêncio da Silva Junior1; Maria Isabel Brito Sousa2; Luana Beatriz Martins da Costa Sena 3; Carolina Costa Ramos 4

1 Mestre em Construção Civil pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Pará. ronaldofs.14@hotmail.com

2 Engenheira Sanitária e Ambiental - Universidade Federal do Pará.

3 Pós-Graduanda em Gestão de Riscos e Desastres. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC.

4 Mestre em Engenharia Naval pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade federal do Pará.

RESUMO

A realização da COP30 em Belém constitui um marco histórico ao posicionar a capital paraense no centro da agenda climática global. Além da dimensão diplomática e ambiental, a escolha da cidade desencadeou um amplo pacote de intervenções urbanas, envolvendo requalificação de espaços públicos, melhoria de infraestrutura e revitalização de áreas estratégicas. Este artigo analisa o pacote de obras urbanas da COP30, com foco em quatro intervenções principais: o Parque Linear da Nova Doca, o Parque Linear da Tamandaré, o Porto Futuro II e o Mercado de São Brás. A realização do evento demandou infraestrutura de mobilidade e requalificação dos espaços urbanos, sob o desafio de articular rapidez, qualidade urbanística e equidade territorial. A justificativa fundamenta-se no papel estratégico da Amazônia e da capital paraense como palco internacional da conferência; sediar a COP30 projeta Belém e a região como centros da agenda climática global, enquanto mobiliza recursos públicos para infraestrutura, saneamento e urbanização. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é: (I) descrever valores e localização das cinco obras; (II) relatar resultados verificáveis de entrega ou progresso. A metodologia consistiu em abordagem qualitativa e exploratória, baseada em análise documental e relatórios oficiais dos governos federal, estadual e municipal. Foram extraídos dados de investimento, bairros de implantação, extensão e status de execução das obras. Como resultado, destaca-se que o Parque Linear da Nova Doca, no bairro Umarizal, mobilizou investimento de R$ 312,2 milhões para requalificação de 24.000 m² ao longo de 1,2 km de canal, entregue em outubro de 2025. Já o Parque Linear da Tamandaré, nos bairros Cidade Velha, Campina e Batista Campos, contou com investimento de R$ 162,8 milhões e foi entregue em novembro de 2025. A revitalização do Mercado de São Brás, no bairro homônimo, foi concluída em dezembro de 2024 com aporte de R$ 150 milhões para transformar-se em complexo cultural e gastronômico, assumindo papel simbólico e funcional no legado urbano pós-COP. O investimento público federal divulgado ultrapassa R$ 4 bilhões destinados a mais de 30 obras estruturantes, envolvendo mobilidade, saneamento e urbanização. A obra do Porto Futuro II integra esse conjunto, embora com dados de investimento menos centralizados nas fontes consultadas. Mapear valores, localização e status de entrega permite entender como os recursos públicos são distribuídos, quais territórios são priorizados e se as intervenções foram concluídas dentro dos prazos. Esses dados indicam se os investimentos para a COP30 geraram benefícios reais à população ou atenderam a demandas pontuais e simbólicas do evento. Conclui-se que as intervenções analisadas evidenciam entregas significativas de infraestrutura urbana, voltadas não apenas à realização da COP30, mas também a legados permanentes para a cidade de Belém. Contudo, o êxito pleno dependerá da utilização social desses espaços, da continuidade de manutenção e gestão e do enfrentamento da equidade territorial, para que a COP30 não se limite ao simbolismo e se traduza em melhoria concreta da qualidade de vida da população. O pacote de obras pode constituir um marco de transformação urbana da Amazônia, desde que articulado a políticas públicas de longo prazo.

Palavras-chave: Infraestrutura urbana. requalificação urbana. gestão pública.

Escolha a Área de Interesse do Simpósio: Engenharias.