GRANDES PROJETOS NACIONAIS QUE GERAM CONFLITOS SOCIAIS:

Um estudo de caso do Projeto de Recuperação e Drenagem do Rio Imboaçu em São Gonçalo-RJ.

MAJOR NATIONAL PROJECTS THAT GENERATE SOCIAL CONFLICTS: A case study of the Imboaçu River Recovery and Drainage Project in São Gonçalo-RJ.

Adriana Rangel de Souza Silva 1  Etiane Araldi 2

1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) - Campus Niterói – Rio de Janeiro.

2Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) - Campus Niterói – Rio de Janeiro.

*Autoras para correspondência: adrianarangell004@gmail.com

etiane.araldi@ifrj.edu.br

Resumo: O presente trabalho é um estudo de caso do Projeto de Recuperação e Drenagem do Rio Imboaçu, em São Gonçalo-RJ, visando analisar o impacto causado sobre as comunidades locais de projetos de drenagem e revitalização dos chamados rios urbanos. Para isso, realizamos um recorte espaço-temporal, compreendendo o período de implementação do projeto entre 2013-2014, no contexto do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). No estudo, buscamos compreender a relação entre os diferentes atores sociais envolvidos no projeto, como: gestão pública, técnicos ambientais e população atingida pela intervenção do projeto. Nesse sentido, analisaremos o escopo do projeto de base contrapondo com a sua execução, dentro das comunidades que fazem parte do eixo de intervenção, procurando entender como projetos de grande magnitude podem desfazer toda uma rede de relações, fazendo diminuir ou até mesmo desaparecer a memória perpetuada por uma comunidade na localidade, quando a execução do projeto não acompanha o planejamento, a princípio definido pelo projeto de base, ou quando este não vem acompanhado de uma gestão participativa, envolvendo a comunidade. Para dar maior embasamento ao estudo, descrevemos o perfil da população atingida, tomando com base dados obtidos em 2013, época da execução do projeto. A pesquisa tem caráter qualitativo, com a análise dos dados coletados em campo naquele momento, tendo em vista a paralisação das obras em 2014. Realizamos, ainda, o levantamento e a revisão bibliográfica de trabalhos acadêmicos que versam sobre as questões ambientais (revitalização e conservação de rios urbanos) e sociais (planejamento urbano, uso e ocupação do solo às margens do rio e estudos sobre a reordenação espacial realizada pelo capital), unindo, assim, os campos dos saberes, como as ciências humanas e ciências naturais. Avaliando todos esses aspectos dentro de uma perspectiva de análise socioambiental, pretendemos promover um debate acerca da autogestão e a gestão participativa, onde esta última requer o envolvimento de equipes multidisciplinares, promovendo também abertura para estimular o diálogo com a própria comunidade, que de fato sofrerá com a intervenção de projetos ambientais dessa ordem.

Palavras- chaves: impactos socioambientais, planejamento urbano, comunidade, revitalização de rios, participação social.

Abstract: The present work is a case study of the Imboaçu River Recovery and Drainage Project, in São Gonçalo-RJ, aiming to analyze the impact on local communities of drainage and revitalization projects of the so-called urban rivers. For this, we performed a spatio-temporal cut, comprising the period of implementation of the project between 2013-2014, in the context of the Growth Acceleration Program (PAC). In the study, we seek to understand the relationship between the different social actors involved in the project, such as: public management, environmental technicians and the population affected by the project's intervention. In this sense, we will analyze the scope of the base project contrasting with its execution, within the communities that are part of the intervention axis, trying to understand how projects of great magnitude can undo a whole network of relationships, reducing or even disappearing memory perpetuated by a community in the locality, when the execution of the project does not follow the planning, initially defined by the base project, or when this is not accompanied by a participative management, involving the community. To give further support to the study, we describe the profile of the affected population, based on data obtained in 2013, when the project was implemented. The research has a qualitative character, with the analysis of data collected in the field at that time, with a view to the stoppage of the works in 2014. We also carried out a survey and bibliographic review of academic works that deal with environmental issues (revitalization and conservation of urban rivers) and social (urban planning, use and occupation of land on the banks of the river and studies on the spatial reorganization carried out by capital), thus uniting the fields of knowledge, such as the human and natural sciences. Assessing all these aspects from a socio-environmental analysis perspective, we intend to promote a debate about self-management and participatory management, where the latter requires the involvement of multidisciplinary teams, also promoting openness to stimulate dialogue with the community itself, which will in fact suffer with the intervention of environmental projects of that order.

Keywords: social and environmental impacts, urban planning, community, river revitalization, social participation.